**Cronograma**

**Semana 1 (20/09/20 – 26/09/20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarea a realizar | Grupo | Encargado |
| Crear el jugador (5 stats y dinero) | Jugador | Jurgenn |
| Inventario del jugador | Jugador | Jurgenn |
| Obtener artículos con el API | Articulo | José Andrés |
| Transformar artículos para la tienda | Articulo | José Andrés |
| Crear artículos | Articulo | José Andrés |
| Crear la tienda | Tienda | Jurgenn |

**Semana 2 (27/09/20 – 2/10/20) – Revisión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarea a realizar | Grupo | Encargado |
| Crear la interfaz de la tienda | Tienda | Jurgenn |
| Mostrar artículos para comprar | Tienda | Jurgenn y José Andrés |
| Mostrar artículos para vender | Tienda | Jurgenn y José Andrés |
| Mostrar vista previa de los stats al seleccionar un articulo | Tienda | Jurgenn |
| Comprar un artículo | Tienda | José Andrés |
| Vender un artículo | Tienda | José Andrés |

**Semana 3 (4/10/20 – 9/10/20) – Entrega final**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarea a realizar | Grupo | Encargado |
| Indicar si ya tiene el articulo | Tienda | Jurgenn |
| Indicar cuantas veces tiene el artículo | Tienda | Jurgenn |
| Indicar si el artículo ya está equipado | Tienda | José Andrés |
| Realizar documentación | Documentación | Jurgenn y José Andrés |